## Slide 1
AI PRODUCT ROADMAP
LỘ TRÌNH SẢN PHẨM AI: RAVIỆN (ĐỀ 3)
Trợ lý soạn nháp tóm tắt ra viện cho bác sĩ khoa nội | Học viên: Đinh Xuân Quyền (Thực hiện cá nhân) | Khóa 4 · Lớp CS13
🎯 KẾT LUẬN TRỌNG TÂM (CHỐT VỚI LÃNH ĐẠO)
RaViện cam kết giải quyết dứt điểm lỗi thuốc để qua cổng phát hành trong tháng 1, giúp bác sĩ khoa nội giảm 65% thời gian viết tóm tắt và đạt biên lợi nhuận 60,7% ở tháng 4.
GIẢM 65%
Thời gian viết tóm tắt
BIÊN LN 60.7%
Đạt mốc ở Tháng 4
0 LỖI THUỐC
Cổng phát hành Tháng 1
📋 3 VIỆC CHÍNH
• Tháng 1–3: Đối chiếu thuốc và soạn nháp diễn biến ca thường.
• Tháng 3–6: Cảnh báo hồ sơ mâu thuẫn và sinh lời dặn người bệnh.
• Tháng 6–12: Nghiên cứu tóm tắt chuyển khoa liên khoa.
Trọng tâm theo 3 giai đoạn
⚙️ CẦN GÌ (NGUỒN LỰC)
• Chuyên gia: 20,3 giờ (BS. Phương, DS. Hải) chấm thẩm định bộ đề.
• Kỹ sư AI: 1 kỹ sư sửa dứt điểm 5 ca lỗi insulin.
• Hạ tầng: On-premise bảo mật tại bệnh viện.
• Tài chính: Duy trì an toàn trước mốc hết tiền tháng 9.
Nhân lực, hạ tầng & ngân sách
⚠️ RỦI RO & XỬ LÝ
• Rủi ro lớn nhất: Bác sĩ sửa nhiều > 30% dẫn tới bỏ dùng hoặc lọt lỗi thuốc.
• Dược sĩ kiểm tra: 50% số ca ở Mức 1.
• Bác sĩ ký duyệt: 100% hồ sơ xuất viện.
• Điều kiện dừng: Dừng mở rộng ngay nếu vi phạm an toàn.
Kiểm soát lâm sàng & dừng
🔍 KHI NÀO XEM LẠI
• Ngày 30 & 60: Rà soát tỷ lệ sửa nháp và phản hồi lâm sàng.
• Ngày 90: Quyết định lên Mức 2 và mở sang khoa thứ 2 nếu 0 lỗi thuốc & sửa < 15%.
• Nguyên tắc: Dừng dự án nếu vi phạm điều kiện an toàn.
Mốc kiểm tra & nâng mức